Утверждаю:

генеральный директор

___________ П.А. Разваляев

М.п.

Дата: __________________ 2017 г.

Реестровый номер закупки _______________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора  подряда выполнение работ по обеспечению доступности МГН офиса АО «Омскгоргаз» по адресам:

г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корпус 1;

г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1

Запрос предложений  проводит: Закупочная комиссия, созданная Заказчиком.

Организатор: АО «Омскгоргаз»

Омск 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В  ДОКУМЕНТАЦИИ О запросе предложений.	3

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА предложений	4

1. Организатор и сроки проведения запроса предложений 	4

2. Предмет запроса предложений. Место и сроки оказания услуг	4

3. Начальная (максимальная) цена договора	4

4. Порядок оплаты	4

5. Требования к участникам	5

6. Расходы на участие в запросе предложений	5

7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе предложений	5

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 	6

9. Рассмотрение И ОЦЕНКА заявок на участие в запросе и определение победителя запроса предложений	9

10. Особенности проведения процедуры переторжки в запросе предложений …………………………………………………………………………………….11

11. УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНЫХУЧАСТНИКОВ……….13

12. Порядок заключения и исполнения договора	14

РАЗДЕЛ II. техническое задание.	16

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ……………………………………….24

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ запроса предложений 	26

ФОРМА 1. опись документов	26

ФОРМА 2. Форма ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В запросе предложений 	27

# ФОРМА 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ…..……......... 31

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА……………………………………………..32

# ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА……………………………………………………………………………………….....34

ФОРМА 6. АНКЕТА УЧАСТНИКА……………………………………………………………….35

ФОРМА 7. СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ      ДОГОВОРОВ…………………………………………………………………………………………..37

ФОРМА 8. СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ…………………………………………….. 38

ФОРМА 9. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ\ПОДРЯДЧИКОМ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ\СУБПОДРЯДЧИКАМИ………………………………………………39 РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА………………………………………………………………....40

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заказчик – Акционерное общество «Омскгоргаз».

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые претендуют на заключение договора с Заказчиком.

Участник запроса предложений – участник закупки, допущенный Заказчиком к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения закупочной комиссией заявок на участие в запросе предложений.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для проведения процедур закупок в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг, в том числе процедуры закупок способом  запроса предложений (далее – комиссия).

Запрос предложений – способ осуществления закупки без проведения торгов, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, и победителем которого признается участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок на участие в закупке.

Документация по проведению запроса предложений (документация о запросе предложений) – комплект документов, содержащий полную информацию о закупке, в том числе установленные Заказчиком требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, и иные показатели, связанные с определением соответствия участников закупки и поставляемых ими товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ) потребностям Заказчика.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/223. (далее – сайт ЕИС).

Заявка на участие в запросе предложений  – комплект документов, предоставляемый участником закупки Заказчику и содержащий письменное подтверждение согласия участника закупки участвовать в процедуре закупки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса предложений и документации по проведению запроса предложений, поданный в срок и по форме, установленной документацией о запросе предложений (далее – заявка).

Победитель запроса предложений - участник запроса предложений, который по заключению закупочной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Предмет запроса предложений – право заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Заказчика.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Организатор и сроки проведения запроса предложений

1.1. Организатор (Заказчик), указанный в пункте 1 "ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ" (далее – извещение), проводит запрос предложений, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении запроса предложений, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей документации по запросу предложений.

1.2. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений и Закупочную документацию о запросе предложений, размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/223 (далее – сайт ЕИС) не менее чем за 10 (десять) дней до установленного в пункте 14 извещения дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. День рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений  указан в пункте 18 извещения.

1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем 5 (пять) дней.

1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на  официальном сайте ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

1.5. Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений на любом его этапе вплоть до заключения договора, разместив извещение об этом на официальном сайте ЕИС и на электронной торговой площадке (в случае проведения запроса предложений в электронной форме). Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком на официальном сайте ЕИС в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. Соответствующие уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляются всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке. В этот же срок поданные заявки возвращаются Заказчиком участникам закупки по адресам, указанным в заявках таких участников.

- 2. Предмет запроса предложений. Место и сроки выполнение работ

2.1. Предмет запроса предложений указан в пункте 2 извещения и представляет собой     выполнение работ по обеспечению доступности МГН офиса АО «Омскгоргаз» по адресам:

г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корпус 1; г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1.

2.2. Место, срок, условия оказания услуг указаны в пункте 5 извещения.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 6 извещения о проведении запроса предложений.

- 4. Порядок оплаты

4.1. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в пункте 7 извещения и проекте Договора (Раздел V настоящей документации).

- 5. Требования к участникам закупки

5.1. В запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.

- 5.2. Участник для того, чтобы принять участие в запросе предложений должен удовлетворять следующим требованиям:

- а) соответствие требованиям,  устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание работ (услуг), являющихся предметом запроса предложений;

- б) отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков;

в)  непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

е) быть правомочным заключать Договор;

ж) иметь действующую лицензию на виды деятельности (Свидетельства СРО, допуски), связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией. Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду  или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства к следующим работам:

(10. Монтаж металлических конструкций; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений);

5.3. Участник закупки имеет право привлечь к исполнению договора соисполнителей, субподрядчиков (пункт 10 извещения).

5.4. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением договора.

- 6. Расходы на участие в запросе предложений

6.1. Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием,  подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

- 7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе предложений

7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участник не допускается комиссией к участию в запросе предложений в случае:

- непредставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, согласно пункту 8.5. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или предмету оказания услуг;

- несоответствия требованиям, обязательным для участников закупки, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации о запросе предложений, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

7.2. Заказчик отстраняет участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

-  установления несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в запросе предложений.

7.3. В случае наличия  оснований, предусмотренных пунктом 7.2, участник закупки отстраняется комиссией от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения, а в случае признания участника закупки победителем запроса предложений, договор с таким участником закупки не заключается.

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе предложений

- 8.1. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме в сроки и по адресу, указанному в пункте 14 извещения о проведении запроса предложений, либо направляется  по почте. В случае направления заявки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков.

8.2.  Все документы, входящие в состав заявки, и приложения к ней прошиваются в единую книгу (том), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, быть скреплена печатью (опечатана) на обороте с указанием количества листов, заверена подписью уполномоченного лица участника закупки. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ______ листов»; при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

8.3. Оформленная в соответствии с пунктом 8.2 заявка подается участником закупки в запечатанном конверте, на котором в обязательном порядке указывается наименование запроса предложений, реестровый номер запроса предложений (номер извещения о закупке, присваиваемый извещению официальным сайтом) и наименование участника закупки.

В случае направления заявки по почте, в целях обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в заявке, заявка должна быть упакована в два конверта: в конверт, оформляемый в соответствии с требованиями настоящего пункта, и в почтовый конверт. Почтовый конверт (в том числе конверт экспресс-почты) не считается конвертом, в котором должна быть подана заявка. В случае подачи заявки только в почтовом конверте Заказчик не несет ответственности за сохранность заявки и за конфиденциальность содержащихся в ней сведений.

8.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления конвертов с заявками и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись о регистрации конверта в журнале регистрации заявок должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика (за исключением случая получения заявки по почте).

- 8.5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие документы и сведения:

- 1) заполненный бланк заявки на участие в запросе предложений по форме 2 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации о запросе предложений, с содержащимся в нем, в том числе согласием участника запроса предложений исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса предложений;

- 2) предложения участника закупки:

2.1) техническое предложение на выполнение работ, оформленное в соответствии с формой 3 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

2.2) о цене договора, оформленное в соответствии с формой 4 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» с приложением локального сметного расчета, сводки затрат;

2.3) о качестве услуг и квалификации участника, оформленное в соответствии с формой 5 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

- 3) сведения и документы об участнике закупки:

3.1) анкета Участника, оформленная в соответствии с формой 6 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

3.2) реестр (список) договоров на выполнение работ по обеспечению доступности МГН , заключенных Организацией на дату подачи заявки,  оформленный в соответствии с формой 7 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

3.3) справка участника о квалификационном составе согласно штатному расписанию (фактически работающих сотрудников) участника, оформленная в соответствии с формой 8 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации;

3.4) план распределения объемов выполнения работ между генеральным исполнителем/подрядчиком  и соисполнителями/субподрядчиками, оформленная в соответствии с формой 9 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации;

3.5) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копию, заверенную участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

3.6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель).   В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует иное лицо, заявка должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3.7)  копии учредительных документов (для юридических лиц) в последней редакции;

3.8) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

3.9) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) или копии налоговых деклараций в соответствии с выбранной системой налогообложения, на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;

- 3.10) заверенную участником копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня размещения на официальном сайте о размещении извещения и документации о  запросе предложений (Код по КНД 1120101);

- 3.11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, являются крупной сделкой. В случае, если планируемый к заключению по итогам запроса предложений договор не является для участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, участник закупки должен также продекларировать указанный факт;

3.12) заверенные участником: копии действующих лицензий на виды деятельности (Свидетельства СРО, допуски), связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией (10. Монтаж металлических конструкций; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений);

4) декларации участника закупки о соответствии установленным требованиям и условиям    допуска к участию в запросе предложений:

4.1) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого имеется решение арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.2) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или),чья экономическая деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

4.3) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков;

4.4)  справка участника на его фирменном бланке, заверенная руководителем и главным бухгалтером, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) опись предоставленных документов по форме 1 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации о запросе предложений;

6) участник закупки вправе дополнительно представить иные, характеризующие предмет договора и его деятельность, документы.

- 8.6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящей документацией. В случае если копии документов заверены лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности, заявка на участие в запросе предложений должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право такого лица заверять копии документов от имени участника.

- 8.7. При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, входящих в ее состав, не допускается применение факсимильных подписей и сканов оттисков печатей.

8.8. При описании условий и предложений участников закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в разделе II «Техническое задание» настоящей документации.

8.9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

8.10. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях,  за исключением случаев, когда входящие в состав заявки документы выданы участнику закупки третьими лицами, и суммы денежных средств в таких документах выражены в других валютах. В этом случае участник закупки должен указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка РФ на дату публикации извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте. При этом ценой договора, в случае если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке участника закупки на участие в запросе предложений.

8.11. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

8.12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.

8.13. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в запросе предложений в любое время до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.  Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений.

8.14. Изменения заявок на участие в запросе предложений должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в запросе предложений, в том числе поданы в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование запроса предложений, реестровый номер извещения о проведении закупки и номер изменяемой заявки: «Изменение заявки № ________ (регистрационный номер изменяемой заявки) на участие в  запросе предложений _____________ (наименование запроса предложений). Реестровый номер извещения №_______».

8.15. Изменения заявок на участие в запросе предложений подаются в сроки и по адресу, установленные для подачи заявок на участие в запросе предложений (пункт 14 извещения), и регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

8.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до окончания установленного срока подачи заявок на участие в запросе предложений в следующем порядке:

- участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. В уведомлении должно указываться: наименование запроса предложений, реестровый номер извещения о проведении закупки, регистрационный номер отзываемой заявки на участие в запросе предложений;

- уведомление должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица участника;

- уведомление об отзыве заявки подается по адресу, указанному в извещении о проведении запроса предложений в качестве адреса для подачи заявок (пункт 14 извещения).

8.17. Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе предложений регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

8.18. Участник закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый номер.

9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений и определение победителя запроса предложений

9.1. Закупочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает поступившие в срок заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, а также на соответствие участников закупки  требованиям, установленным в пункте 5.2 настоящего раздела, и оценивает заявки, соответствующие таким требованиям. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки отозваны не были, все заявки этого участника не рассматриваются и не возвращаются такому участнику закупки.

9.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 17 извещения.

9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в запросе предложений участника закупки и о признании участника закупки участником запроса предложений;

- об отказе в допуске участника закупки к участию в запросе предложений.

9.4. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с документацией о запросе предложений.

9.5. При оценке заявок комиссия руководствуется критериями, изложенными в разделе III настоящей документации. При этом закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие предложения по предпочтительности для Заказчика.

9.6. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,  присваивается первый номер.

9.7. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен первый номер.

9.8. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

9.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках, подавших заявки на участие в запросе предложений, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявках победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

9.10. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, или подана только одна заявка на участие в запросе предложений, или по результатам рассмотрения была признана соответствующей требованиям документации о запросе предложений только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. В этом случае, при наличии единственного участника, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника требованиям документации о запросе предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос предложений, либо провести закупку иным способом.

10. Особенности проведения процедуры переторжки в запросе предложений

10.1. Если в пункте 20 извещения предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки. Переторжка должна проводиться только после предварительной оценки, сравнения и ранжирования не отклонённых заявок. Такое решение должно быть оформлено протоколом.

10.2. К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются Участники закупки, заявки которых заняли в предварительной ранжировке заявок места с первого по четвертое.

10.3. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников закупки на процедуру переторжки не допускаются.

10.4. Участники закупки, приглашенные на переторжку и изъявившие желание участвовать в ней, должны в срок, установленный закупочной комиссией, представить в закупочную комиссию запечатанные конверты (по одному конверту от каждого Участника закупки), в которых содержится документ с указанием в нем (в произвольной форме) минимальной цены заявки, включая налоги и сборы (в т.ч. НДС и иные обязательные платежи), которая не должна быть равной или превышать цену, указанную первоначально в заявке. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника закупки (или уполномоченного лица, имеющего соответствующую доверенность) и главным бухгалтером, а также скрепляется печатью Участника закупки. Также не допускается указания Участниками закупки нескольких вариантов минимальных цен.

10.5. При обнаружении существенных (по мнению закупочной, комиссии) нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления любая цена Участника закупки, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

10.6. Участники закупки, не представившие в установленный срок конверт с документом с минимальной ценой или представившие его с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать на процедуре переторжки. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены, указанные в заявках.

10.7. Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных Участниками закупки на переторжку) проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии.

10.8. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

10.9. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные Участником закупки от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для Участника закупки цены. В любом случае такие лица должны перед началом переторжки представить в закупочную комиссию документы, подтверждающие их личность (паспорт) и полномочия действовать от имени Участника закупки.

10.10. При очной переторжке секретарь закупочной комиссии в присутствии представителей Участников закупки вскрывают поданные Участниками закупки конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам закупки), предлагает всем приглашенным Участникам закупки публично, поочередно объявлять новые цены. Участник закупки объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных Участников закупки, но, не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных Участников закупки (т.е. данная процедура не является аукционом на понижение или его аналогом, поскольку каждый снижает свою собственную цену независимо от цен, заявленных другими Участниками закупки).

10.11. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг очной переторжки до ее начала либо по согласованию с Участниками закупки определить его в процессе проведения переторжки. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия по согласованию с Участниками закупки переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками закупки, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.

10.12. Если окончательная цена, заявленная Участником закупки устно по результатам очной переторжки, окажется выше цены, указанной в его конверте с документом с минимальной ценой, закупочная комиссия принимает окончательную цену,  заявленную им устно в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

10.13. Если цена, заявленная Участником закупки устно в ходе очной переторжки, в какой-то момент окажется ниже цены, указанной в документе с минимальной ценой, или будет равной ей, закупочная комиссия должна немедленно огласить содержащуюся в таком конверте цену с последующим занесением ее в протокол. В таком случае закупочная комиссия будет считать окончательной цену, указанную в документе с минимальной ценой, а заявленную устно отвергнет. При этом данный Участник закупки не вправе давать новые предложения по цене (участвовать в дальнейшей процедуре переторжки). После указанного процедура переторжки должна быть продолжена без участия в ней Участника закупки, заявившего устно цену, которая ниже или равна цене, указанной в документе с минимальной ценой.

10.14. При заочной переторжке каждый Участник закупки из числа приглашенных Организатором на эту процедуру и принявших решение об участии в ней, должен представить в адрес Организатора до заранее установленного срока один запечатанный конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника закупки. По желанию Участников закупки, приглашенных к участию в переторжке и представивших конверты с документом с минимальной ценой, на процедуре заочной переторжки могут участвовать их представители.

10.15. При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники закупки, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес Организатора один конверт с документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника закупки. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников закупки, закупочная комиссия вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от Участников закупки, чьи представители не присутствуют на переторжке (цены, указанные такими Участниками закупки объявляются закупочной комиссией перед началом объявления цен присутствующими представителями Участников закупки).

10.16. По ходу проведения переторжки Организатор закупки вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Присутствующие на процедуре представители Участников закупки, приглашенных к участию в переторжке, также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры, о чем ими предварительно должны быть уведомлены секретарь, члены закупочной комиссии, а также иные лица, присутствующие на процедуре переторжки.

10.17. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствовавшими на переторжке, а также при проведении очной или очно-заочной переторжки - представителями Участников закупки, присутствовавшими на переторжке. В случае отказа от подписания протокола – об этом делается соответствующая запись в протоколе. Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными. Секретарь закупочной комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения переторжки обязан направить всем Участникам закупки информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах.

10.18. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора закупочной процедуры, откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в закупочной документации. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки, кроме ценовых.

10.19. Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой Участник закупки считается не участвовавшим в переторжке.

10.20. После проведения переторжки закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, производит окончательную оценку, сопоставление и ранжировку заявок. Заявки Участников закупки, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений с первоначальными, указанными в их заявках ценами.

10.21. По результатам проведенной процедуры переторжки составляется протокол заседания закупочной комиссии и, в случае открытой закупки, в составе которой проводится процедура переторжки, в течение 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола публикуется на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru/223.

- 11. Участие в запросе предложений коллективных участников

11.1. Сведения о возможности участия в запросе предложений коллективных участников указаны в пункте 20 извещения.

11.2. В случае если в пункте 10 извещения  установлена возможность участия коллективных участников, в запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения, способные на законных основаниях оказать услуги.

11.3. Если заявка на участие в закупке подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

11.4. Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям пункта 5.2. настоящего раздела закупочной документации.

11.5. Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления услуг между членами коллективного участника;

- в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором закупки и Заказчиком;

- в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

- соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

11.6. Любая организация может входить только в составе одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.

11.7. В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит заявку на участие в закупке с учетом следующих дополнительных требований:

- заявка на участие в закупке должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного участника установленным требованиям пункта 5.2. настоящего раздела закупочной документации;

- заявка на участие в закупке подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;

- в состав заявки на участие в закупке дополнительно включается заверенная коллективными участниками  копия соглашения между организациями, составляющими коллективного участника;

- заявка на участие в закупке дополнительно должна включать сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков оказания услуг между членами коллективного участника (в произвольной форме).

11.8. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

11.9. Заявка на участие в закупке, которую подает коллективный участник, может быть отклонена, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола по выбору Победителя открытого запроса предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

12. Порядок заключения и исполнения договора

12.1. Договор с победителем запроса предложений либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой договор, должен быть заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС итогового протокола по запросу предложений.

12.2. В случае если участник запроса предложений, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 12.1 настоящего раздела, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

12.3. В случае если участник запроса предложений, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен следующий порядковый номер.

12.4. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса предложений, обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия участника запроса предложений, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в настоящей документации;

б) предоставления участником запроса предложений, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений.

12.5. При заключении и исполнении договора  не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса предложений, кроме случаев, предусмотренных пунктом 12.6 настоящей документации.

12.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора  вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем оказания услуг. При увеличении объема оказания услуг по согласованию с Участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему оказания услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема оказания услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору;

в) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.).

12.7. Все изменения и дополнения договора оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, оказания услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор соответствующие дополнительные соглашения размещаются на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru/223.

12.8. Заказчик оставляет за собой право корректировать текст (форму) проекта договора в рамках условий закупочной документации при условии сохранения всех существенных условий договора, с учетом требований и положений извещения и документации по запросу предложений, а также условий, предложенных победителем закупки.

12.9. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ услуг АО «Омскгоргаз», настоящей документацией по проведению запроса предложений и условиями договора.

- РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Техническое задание»

Техническое задание определяет перечень, количество, сроки выполнения работ (оказания услуг) для нужд АО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также содержание, характеристики и  требования к качеству работ (услуг).

1.Требования к выполнению работ (оказанию услуг):

1) Требования к наличию у исполнителя лицензий или разрешений на выполнение работ (оказание услуг), в случае если выполнение данных работ (оказание данных услуг) подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р5126, СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р12.4.026 Требуется: «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выданное члену СРО Пункты по перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

2) Место (адрес) выполнения работ (оказания услуг)

г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1; г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1

3) Возможность или невозможность привлечения исполнителем для выполнения работ (оказания услуг) субисполнителей (субподрядчиков).

Да

4) Срок выполнения работ (оказания услуг) с указанием: В течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

| - № п/п | - Наименование услуг (работ) | - Ед. изм. | - Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | «Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1» | - месяц | - Июнь-июль 2017 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору |
| - 2. | Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1» | - месяц | - Июнь-июль 2017 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору |

2.Содержание, характеристики и требования к качеству работ (услуг):

| - № п/п | - Наименование услуг (работ) | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | «Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1» | - объект | - согласно смете |
| - 2. | Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1» | - объект | - согласно смете |
| 1) наименование, вид выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| ремонт |  |  |  |
| 2) количество выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с выбранными единицами измерения |  |  |  |
| Согласно сметы |  |  |  |
| 3) цель (содержание) выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| Повышение надежности эксплуатационных свойств. |  |  |  |
| 4) ГОСТы, стандарты, нормативные документы, методические указания и т.п., в соответствии с которыми должны быть выполнены работы (оказаны услуги) |  |  |  |
| СП 59.13330.2012, ГОСТ Р5126, СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р12.4.026 |  |  |  |
| 5) этапы работ (услуг) (при их наличии) и последовательность их выполнения |  |  |  |
| Демонтажные работы, монтажные работы |  |  |  |
| 6) подробное описание и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| Согласно проекта |  |  |  |
| 7) требования к процессу и порядку выполнения работ (оказания услуг), описание конкретных действий, которые должен произвести исполнитель в ходе выполнения работ (оказания услуг) |  |  |  |
| Выполнить работы согласно проекта и сметы |  |  |  |
| 8) порядок документального оформления процесса выполнения работ (оказания услуг) и схема документооборота между исполнителем и Заказчиком |  |  |  |
| Заключение Договора подряда |  |  |  |
| 9) требования и подробное описание результатов выполнения работ (оказания услуг), а также требования к их оформлению |  |  |  |
| Подписания Акта выполненных работ КС-2, КС-3 |  |  |  |

11)  иные требования к работам или услугам, предъявляемые Заказчиком

Договор на выполнение работ заключается по проекту договора АО «Омскгоргаз»

3.Гарантийные обязательства:

1) гарантийный срок на результаты выполненных работ, предоставляемый исполнителем

Два года с момента подписания сторонами акта сдачи -приемки выполненных работ

- гарантийный срок производителя на товары и материалы, используемые при производстве работ (оказании услуг)

Пять лет с момента подписания сторонами акта сдачи -приемки выполненных работ

- документы, которыми исполнитель должен подтвердить гарантию

Договор подряда

4.Комплект документов, подтверждающих качество работ Заказчику:

1) документы на товары и материалы, используемые при производстве работ (оказании услуг) (например, гарантийный талон, сертификат соответствия (при его наличии), паспорт на товар, руководство по монтажу и эксплуатации, разрешения, сертификаты и тому подобные документы контролирующих и надзорных органов, и т.п.)

Паспорта, сертификаты

2) требования к оформлению данных документов.

Исполнительная документация: Журнал входного контроля, Журнал производства работ, Акты освидетельствования скрытых работ.

|  |  |  |  |  |  | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стройка Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск,ул.Нефтезаводская,д.38,корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск,ул.Нефтезаводская,д.38,корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код ресурса |  |  |  | Наименование ресурса | Ед.изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 101-0090 |  |  |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  | 0,001 |  |
| 2 |  | 101-0173 |  |  |  | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т |  | 0,0005 |  |
| 3 |  | 101-0195 |  |  |  | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т |  | 0,0001 |  |
| 4 |  | 101-0223 |  |  |  | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т |  | 0,0004 |  |
| 5 |  | 101-0485 |  |  |  | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т |  | 0,0001 |  |
| 6 |  | 101-0595 |  |  |  | Мастика битумно-латексная кровельная | т |  | 0,0023 |  |
| 7 |  | 101-0609 |  |  |  | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг |  | 4,81 |  |
| 8 |  | 101-0782 |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | 0,0005 |  |
| 9 |  | 101-0788 |  |  |  | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т |  | 0,004 |  |
| 10 |  | 101-0837 |  |  |  | Растворитель марки: Р-4А | т |  | 0,0001 |  |
| 11 |  | 101-1380 |  |  |  | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т |  | 0,0001 |  |
| 12 |  | 101-1591 |  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0,0027 |  |
| 13 |  | 101-1757 |  |  |  | Ветошь | кг |  | 0,0805 |  |
| 14 |  | 101-1770 |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 |  | 0,804 |  |
| 15 |  | 101-1851 |  |  |  | Резина прессованная | кг |  | 0,0416 |  |
| 16 |  | 101-1875 |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0,0444 |  |
| 17 |  | 101-1977 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0,18 |  |
| 18 |  | 101-2052 |  |  |  | Лента бутиловая | м |  | 20,93 |  |
| 19 |  | 101-2054 |  |  |  | Лента бутиловая диффузионная | м |  | 3,84 |  |
| 20 |  | 101-2109 |  |  |  | Карборунд | кг |  | 0,0675 |  |
| 21 |  | 101-2156 |  |  |  | Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный | м2 |  | 2,652 |  |
| 22 |  | 101-2388 |  |  |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 6,749 |  |
| 23 |  | 101-2789 |  |  |  | Лента ПСУЛ | 10 м |  | 1,45 |  |
| 24 |  | 101-4173 |  |  |  | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. |  | 2,986 |  |
| 25 |  | 102-0038 |  |  |  | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 |  | 0,0051 |  |
| 26 |  | 102-0121 |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  | 0,178 |  |
| 27 |  | 102-0138 |  |  |  | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 |  | 0,0011 |  |
| 28 |  | 102-0303 |  |  |  | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. |  | 0,768 |  |
| 29 |  | 113-8007 |  |  |  | Полимерцементная шпатлевка | кг |  | 0,1283 |  |
| 30 |  | 201-0777 |  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 0,024 |  |
| 31 |  | 203-8084 |  |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 |  | 9,6 |  |
| 32 |  | 401-0005 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 1,1526 |  |
| 33 |  | 401-0006 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0,177 |  |
| 34 |  | 402-0004 |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0,0018 |  |
| 35 |  | 411-0001 |  |  |  | Вода | м3 |  | 0,3955 |  |
| 36 |  | 445-7800-01021 |  |  |  | Элементы сливных лотков | шт |  | 2 |  |
| 37 |  | 999-9950 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. |  | 0,51 |  |
| 38 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | ... | бухта |  | 3 |  |
| 39 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Лента для контурной маркировки дверных проемов,толщина 50мм(АРТ.10148-50) | бухта |  | 1 |  |
| 40 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Лента для контурной маркировки ступеней и пандусов,толщина 50мм (АРТ.10148-50) | бухта |  | 1 |  |
| 41 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Предупреждающие накладки на ступени НС 42-АL+P (АРТ.10156) | бухта |  | 1 |  |
| 42 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | ... | шт |  | 20 |  |
| 43 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Дорожный знак 6.4 "Парковочное место" | шт |  | 1 |  |
| 44 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Дорожный знак 8.17 "Инвалид" | шт |  | 1 |  |
| 45 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Комплексная тактильная табличка, азбука Браля, ПВХ (100х300х3 мм) | шт |  | 2 |  |
| 46 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Контрастные круги для маркировки прозрачных дверей, Д200мм (АРТ.10152-200) | шт |  | 4 |  |
| 47 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Настольные таблички азбукой Брайля | шт |  | 1 |  |
| 48 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Стойка для дорожного знака, размер 2000х50 мм | шт |  | 1 |  |
| 49 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Табличка доступность для инвалидов всех категорий (200х200 мм) | шт |  | 1 |  |
| 50 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная беспроводная кнопка вызова | шт |  | 3 |  |
| 51 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная мнемосхема для помещения | шт |  | 1 |  |
| 52 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная пиктограмма "Информация,место расположения мнемосхем"( СП12 ), размер 150х150мм | шт |  | 1 |  |
| 53 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильные наклейки для поручней (предупреждает о начале и окончании поручней) | шт |  | 4 |  |
| 54 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | Тактильная плитка (... | м2 |  | 6,75 |  |
| 55 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (диагональ) 300х300х5мм,материал полиуретант (АРТ.10131-Ж) | м2 |  | 0,45 |  |
| 56 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (конус) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10129-Ж) | м2 |  | 2,61 |  |
| 57 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (полоса) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10130-Ж) | м2 |  | 3,69 |  |
| РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ Стройка Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0,001 |
| 2 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0,0005 |
| 3 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,0001 |
| 4 | 101-0223 | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 0,0004 |
| 5 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,312 |
| 6 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,0001 |
| 7 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,002 |
| 8 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 4,352 |
| 9 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0015 |
| 10 | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,004 |
| 11 | 101-0837 | Растворитель марки: Р-4А | т | 0,0001 |
| 12 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 13 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0027 |
| 14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,048 |
| 15 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0837 |
| 16 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,804 |
| 17 | 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,1612 |
| 18 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,0444 |
| 19 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,18 |
| 20 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 13,95 |
| 21 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 2,56 |
| 22 | 101-2109 | Карборунд | кг | 0,0837 |
| 23 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 4,499 |
| 24 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0,9664 |
| 25 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 1,99 |
| 26 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,006 |
| 27 | 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,178 |
| 28 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 |
| 29 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 0,512 |
| 30 | 113-8007 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 0,159 |
| 31 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,093 |
| 32 | 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 6,4 |
| 33 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1,02 |
| 34 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,2065 |
| 35 | 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,7069 |
| 36 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,0941 |
| 37 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0021 |
| 38 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,1702 |
| 39 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,6267 |
| 40 | 445-7800-01021 | Элементы сливных лотков | шт | 2 |
| 41 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0,51 |
| 42 | Ком. пред. | ... | бухта | 3 |
| 43 | Ком. пред. | - Лента для контурной маркировки дверных проемов,толщина 50мм(АРТ.10148-50) | бухта | 1 |
| 44 | Ком. пред. | - Лента для контурной маркировки ступеней и пандусов,толщина 50мм (АРТ.10148-50) | бухта | 1 |
| 45 | Ком. пред. | - Предупреждающие накладки на ступени НС 42-АL+P (АРТ.10156) | бухта | 1 |
| 46 | Ком. пред. | ... | шт | 29 |
| 47 | Ком. пред. | - Дорожный знак 6.4 "Парковочное место" | шт | 1 |
| 48 | Ком. пред. | - Дорожный знак 8.17 "Инвалид" | шт | 1 |
| 49 | Ком. пред. | - Комплексная тактильная табличка, азбука Браля, ПВХ (100х300х3 мм) | шт | 2 |
| 50 | Ком. пред. | - Контрастные круги для маркировки прозрачных дверей, Д200мм (АРТ.10152-200) | шт | 4 |
| 51 | Ком. пред. | - Настольные таблички азбукой Брайля | шт | 1 |
| 52 | Ком. пред. | - Стойка + крепление для антивандальной кнопки вызовав (у подъемника) | шт | 1 |
| 53 | Ком. пред. | - Стойка для дорожного знака, размер 2000х50 мм | шт | 1 |
| 54 | Ком. пред. | - Табличка доступность для инвалидов всех категорий (200х200 мм) | шт | 1 |
| 55 | Ком. пред. | - Тактильная беспроводная кнопка вызова | шт | 3 |
| 56 | Ком. пред. | - Тактильная мнемосхема для помещения | шт | 1 |
| 57 | Ком. пред. | - Тактильная пиктограмма "Информация,место расположения мнемосхем"( СП12 ), размер 150х150мм | шт | 1 |
| 58 | Ком. пред. | - Тактильные наклейки для поручней (предупреждает о начале и окончании поручней) | шт | 12 |
| 59 | Ком. пред. | Тактильная плитка (... | м2 | 8,37 |
| 60 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (диагональ) 300х300х5мм,материал полиуретант (АРТ.10131-Ж) | м2 | 0,27 |
| 61 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (конус) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10129-Ж) | м2 | 4,68 |
| 62 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (полоса) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10130-Ж) | м2 | 3,42 |

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их содержание | Значимость критериев оценки заявок на участие в запросе предложений |
| --- | --- | --- |
| - Ценовые критерии |  |  |
| 1. | Цена договора Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 6 извещения о проведении запроса предложений – 492 136, 31 (четыреста девяносто две тысячи сто тридцать шесть) 31 рублей, в том числе НДС-18%. Заявка Участника закупки, превышающая начальную (максимальную) цену договора, будет отклонена закупочной комиссией при рассмотрении заявок. В случае, если оказанные работы не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо участник закупки освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо участник не является налогоплательщиком НДС), для целей оценки и сопоставления Заявок в целях сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. Цена договора должна включать в себя все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, оборудования, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rvi = Amin / Ai х 100 x60% где: Rvi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию с учетом значимости критерия; Amin - минимальное предложение по цене договора, предложенное кем-либо из участников; Ai - цена договора, предложенная i-м участником; 60% - значимость критерия. | 60 % |
| - Не Ценовые критерии |  |  |
| 2. | Качество работ (услуг) и квалификация участника Содержание: Форма 4 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки». Рейтинг участника запроса предложений по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация участника» определяется исходя из сравнения качества оказываемых работ (услуг) Участника запроса предложений, в соответствии с подкритериями. Для оценки заявок по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов, исходя из суммы баллов по нижеперечисленным подкритериям. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация участника», определяется по формуле: Rсi = (Rai + Rbi) х 40% где: Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию с учетом значимости критерия; Rai, Rbi – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по каждому подкритерию; 40% - значимость критерия. Для получения итогового рейтинга заявки по критерию рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация Участника», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация Участника» заявке с лучшим предложением о качестве работ и квалификации Участника запроса предложений присваивается наибольшее количество баллов. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При оценке заявок по критерию «Качество работ (услуг) и квалификация Участника» заявкам с одинаковыми Предложениями по качеству работ (услуг) и квалификации Участника запроса предложений присваивается одинаковое количество баллов. | 40 % |
| 2.1. | Опыт выполнение работ в соответствии с предметом запроса предложений: Подтверждается реестром (списком) договоров аналогичных предмету запроса предложений, заключенных на дату подачи заявки: - от 7 лет и более – 40 баллов; - от 4 до 7 лет – 20 баллов; - от 3 до 4 лет – 10 баллов; - менее 3 лет – 0 баллов. |  |
| 2.2. | Условия оплаты выполненных работ: Порядок оценки по подкритерию: - без аванса с отсрочкой платежа 30 банковских дней с момента предоставления Исполнителем правильно оформленных оригиналов документов (счета-фактуры, акта выполненных работ) – 60 баллов; - без аванса с отсрочкой платежа 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем правильно оформленных оригиналов документов (счета-фактуры, акта выполненных работ) – 30 баллов. |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ЗАЯВКИ |  |  |
| Итоговый рейтинг заявки складывается из суммы рейтингов заявки по ценовому и неценовому критериям: Rfi = Rvi + Rci где: Rfi – общий рейтинг предпочтительности i-й заявки; Rvi, Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по соответствующему критерию с учетом значимости критериев. |  |  |

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Реестровый номер извещения о проведении запроса предложений: ________________________________

Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование участника запроса предложений)

подтверждает, что для участия в запросе предложений на право заключения договора подряда на  выполнение работ по обеспечению доступности МГН офиса АО «Омскгоргаз» по адресам: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корпус 1; г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1, направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __-по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, представляемые участниками запроса предложений |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ВСЕГО листов: |  |  |  |

Участник запроса предложений

____________________ (Ф.И.О.)

(уполномоченный представитель)                                                                                            (подпись)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке участника закупки

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику ______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения с ___________________________________________________________

(наименование Заказчика)

договора ____________________________________________________________________________.

(указывается предмет договора)

Реестровый номер извещения о проведении запроса предложений: _____________________.

1. Изучив документацию о запросе предложений на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу предложений  законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, место нахождения, адрес, номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке и следующих приложениях к ней, являющихся ее неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 «Предложение о цене договора»,

- Приложение № 2 «Предложение о качестве работ (услуг) и  квалификации участника».

3. Мы ознакомлены с материалами и информацией, содержащимися в технической части документации о запросе предложений, влияющими на цену услуг, и не имеем к ним претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с документацией о запросе предложений, включая требования, содержащиеся в технической части, в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке и приложениях к ней, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о запросе предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации о запросе предложений, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки по данным справки, заверенной руководителем предприятия и главным бухгалтером.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ______________________________________________________

(наименование Заказчика)

на оказание работ (услуг) в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями наших предложений.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями наших предложений.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________.

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола о результатах запроса предложений и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора об оказании услуг на условиях наших предложений.

12. Юридический и фактический адреса ________________________,

телефон __________, факс ________, банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____листах.

Участник закупки

________________________           __________________________ (________________)

(должность)                                                  (подпись)                           (ФИО)

Главный бухгалтер                              _________________________ (_______________)

м.п.				                            (подпись)                                (ФИО)

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (_____)_________; факс: (_____)__________; адрес электронной почты_____________

Приложения к заявке:

- 1) заполненный бланк заявки на участие в запросе предложений по форме 2 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации о запросе предложений, с содержащимся в нем, в том числе согласием участника запроса предложений исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса предложений;

- 2) предложения участника закупки:

2.1) техническое предложение на выполнение работ, оформленное в соответствии с формой 3 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

2.2) о цене договора, оформленное в соответствии с формой 4 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» с приложением локального сметного расчета, сводки затрат;

2.3) о качестве услуг и квалификации участника, оформленное в соответствии с формой 5 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

- 3) сведения и документы об участнике закупки:

3.1) анкета Участника, оформленная в соответствии с формой 6 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

3.2) реестр (список) договоров на выполнение работ по обеспечению доступности МГН , заключенных Организацией на дату подачи заявки,  оформленный в соответствии с формой 7 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки»;

3.3) справка участника о квалификационном составе согласно штатному расписанию (фактически работающих сотрудников) участника, оформленная в соответствии с формой 8 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации;

3.4) план распределения объемов выполнения работ между генеральным исполнителем/подрядчиком  и соисполнителями/субподрядчиками, оформленная в соответствии с формой 9 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации;

3.5) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копию, заверенную участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

3.6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель).   В случае если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует иное лицо, заявка должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3.7)  копии учредительных документов (для юридических лиц) в последней редакции;

3.8) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

3.9) копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) или копии налоговых деклараций в соответствии с выбранной системой налогообложения, на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;

- 3.10) заверенную участником копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня размещения на официальном сайте о размещении извещения и документации о  запросе предложений (Код по КНД 1120101);

- 3.11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, являются крупной сделкой. В случае, если планируемый к заключению по итогам запроса предложений договор не является для участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, участник закупки должен также продекларировать указанный факт;

3.12) заверенные участником: копии действующих лицензий на виды деятельности (Свидетельства СРО, допуски), связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией (10. Монтаж металлических конструкций; 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений);

4) декларации участника закупки о соответствии установленным требованиям и условиям    допуска к участию в запросе предложений:

4.1) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого имеется решение арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.2) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или),чья экономическая деятельность приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

4.3) справка участника на его фирменном бланке о том, что он не является юридическим лицом, сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков;

4.4)  справка участника на его фирменном бланке, заверенная руководителем и главным бухгалтером, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) опись предоставленных документов по форме 1 раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» документации о запросе предложений;

6) участник закупки вправе дополнительно представить иные, характеризующие предмет договора и его деятельность, документы.

# ФОРМА 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес участника: _________________________________

(Здесь участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями).

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Приложение № 1

к заявке на участие в запросе предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Смета расходов по адресу: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1

Наименование и адрес участника: _________________________________

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет (ЛСР) | Наименование локального сметного расчета | Общая сметная стоимость Заказчика, руб. (без НДС) | Примененный понижающий коэффициент Участника | Общая сметная стоимость Участника с учетом понижающего коэффициента руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | Х |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |

Смета расходов по адресу: г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корп.1

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет (ЛСР) | Наименование локального сметного расчета | Общая сметная стоимость Заказчика, руб. (без НДС) | Примененный понижающий коэффициент Участника | Общая сметная стоимость Участника с учетом понижающего коэффициента руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | Х |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |

Общая стоимость работ составляет:

без НДС-18%, руб. _________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС)

кроме того НДС-18%, руб. _______________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС-18%, руб. _______________________ (итоговая стоимость, рублей РФ ,с учетом НДС)

(с приложением локального сметного расчета, сводки затрат по адресам: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1; г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корп.1)

Цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по обеспечению доступности МНГ офиса АО «Омскгоргаз», стоимость материалов, оборудования, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

Участник закупки/уполномоченный представитель

_________________ (должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 									 (подпись)

# ФОРМА 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ) И  КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

- Приложение № 2

- к заявке на участие в запросе предложений

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О  КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ) И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предложение участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт выполнения работ в соответствии с предметом запроса предложений (Должен быть подтвержден реестром (списком) договоров на дату подачи заявки за каждый заявленный год) | лет / месяцев |  |  |
| 2. | Условия оплаты в соответствии с предметом запроса предложений | Банковских /календарных дней |  |  |

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- ФОРМА 6.	АНКЕТА УЧАСТНИКА

Анкета Участника запроса предложений

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН / КПП Участника запроса предложений |  |
|  | ОГРН Участника запроса предложений |  |
|  | ОКВЭД Участника запроса предложений |  |
|  | ОКПО Участника запроса предложений |  |
|  | ОКТМО Участника запроса предложений |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника запроса предложений |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 7.	СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ   ДОГОВОРОВ

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

| № п/п | Сроки оказания (год и месяц начала оказания – год и месяц фактического или планируемого окончания оказания услуг, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора (в рублях) | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать «____ год»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать «____ год»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать «____ год»] |  |  |  |  | х |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за текущий год [указать «____ год»] |  |  |  |  | х |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 8.	СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: __________________________________

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица 2. Штатная численность

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Специалисты |  |
| Прочий персонал |  |

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ФОРМА 9. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ\ПОДРЯДЧИКОМ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ\СУБПОДРЯДЧИКАМИ

План распределения объемов выполнения работ 
между генеральным исполнителем/подрядчиком и соисполнителями/субподрядчиками

Наименование и адрес генерального исполнителя/подрядчика: __________________

| № п/п | Наименование услуг/работ | Наименование организации, оказывающей данный объем услуг/работ | Стоимость услуг/работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости услуг/работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

Участник закупки/уполномоченный представитель			_________________ (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

(подпись)

Главный бухгалтер			_________________    (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда №____________

г. Омск                   						                              «__»____________2017 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Разваляева Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов проведенного Заказчиком запроса предложений на право заключения договора по выполнению работ по обеспечению доступности МГН офиса АО «Омскгоргаз» по адресам: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корпус 1; г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1

(протокол № __________________  от «__» _________ 2017г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по обеспечению доступности МГН офиса АО «Омскгоргаз» по адресам: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корпус 1; г.Омск, ул. Нефтезаводская, д.38, корпус 1 (далее – Работы) на условиях и в сроки, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании согласованного  Сторонами локального сметного расчета (Приложение №2) и составляет __________ рублей (___________)________ копеек, в т.ч. НДС 18%______________ рублей (________________) _____ копеек.

2.2. В стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего договора, входит стоимость материалов, оборудования, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

2.3. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств  на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ с условием отсрочки платежа в течение 30 (тридцать) ___________ дней, с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

2.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, согласованном Сторонами в акте приемки оказанных услуг, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора, в адрес Подрядчика.

2.5. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (КС-2).

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет предусмотренные настоящим договором работы в следующие сроки:

3.1.1. Начало работ: «__» ___________  2017 г.

3.1.2. Окончание работ:  «__» ________ 2017 г.

4. Обязательства сторон

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнить своими силами с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки  предусмотренные условиями настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия  и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

4.1.3. Обеспечить во время производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране материалов и объекта, на котором производятся работы.

4.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Предоставить объект Подрядчику в состоянии, пригодном для выполнения работ.

4.2.2. Обеспечить беспрепятственный пропуск работников Подрядчика к объекту.

4.2.3. Обеспечить Подрядчика временным пользованием энергоресурсами и водоснабжением.

4.2.4. Принять выполненное работы в течение пяти дней с момента получения уведомления от Подрядчика и подписать акт приемки выполненных работ при отсутствии мотива возражений.

4.2.5. Произвести своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.6. Вести контроль за ходом и качеством выполняемой Подрядчиком работы.

5. Гарантии качества работ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 2 (два) года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За несвоевременное выполнение работ по настоящему договору, Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере 0,1% от стоимости работ, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.3. Проценты за пользование денежными средствами в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору в порядке, предусмотренном ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. Положения ст. 317.1 ГК РФ Сторонами договора не применяются.

7. Срок действия и порядок изменения договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 июля 2017 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем работ. При этом при увеличении объема работ по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением объема работ Заказчик обязан уменьшить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг;

б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).

7.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8. Соблюдение конфиденциальности

8.1.Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности информацию (персональные данные), полученную одной Стороной в отношении другой в связи с заключением настоящего договора и в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации (персональных данных).

8.2.Сторона, осуществляющая обработку конфиденциальной информации (персональных данных), полученной в рамках настоящего договора, обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей по защите такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.Каждая из Сторон принимает на себя обязательство не раскрывать третьим лицам и не распространять конфиденциальную информацию (персональные данные), полученную в рамках настоящего договора, без согласия другой стороны договора, если иное не предусмотрено действующим  законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона настоящего договора, неисполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), возникшие в связи с заключением настоящего договора, сохраняют свою силу после его расторжения Сторонами.

9.Порядок расторжения договора

9.1.    Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.1.1 по соглашению сторон,

9.1.2. в судебном порядке,

9.1.3.по инициативе Заказчика.

9.2. Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1.   при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком;

9.2.2.  в случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком более чем на 20 (двадцать)            календарных дней;

9.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,  представленных Подрядчиком на этапе проведения запроса предложений;

9.2.4.  в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

9.2.5. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.2.6.если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.7. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить полученную  сумму, перечисленную в счет оплаты работ, за вычетом суммы пропорционально стоимости выполненных Работ.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.

10.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением  настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 10.2. процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

11. Прочие условия

11.1. Качество работ должно соответствовать СНиП.

11.2. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком по своей вине, осуществляются последним за свой счёт.

11.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать между сторонами решаются путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.

11.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 дней со дня ее получения. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.5.Стороны применяют к настоящему договору  главу 36 Гражданского кодекса РФ.

11.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.5.Неотъемлемыми частями договора являются:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Локальный сметный расчет».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:					Подрядчик:

| _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Заказчик:				             Подрядчик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 1

к Договору подряда

№ __________ от «___» ___________2017г.

«Техническое задание»

Техническое задание определяет перечень, количество, сроки выполнения работ (оказания услуг) для нужд АО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также содержание, характеристики и  требования к качеству работ (услуг).

1.Требования к выполнению работ (оказанию услуг):

1) Требования к наличию у исполнителя лицензий или разрешений на выполнение работ (оказание услуг), в случае если выполнение данных работ (оказание данных услуг) подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р5126, СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р12.4.026 Требуется: «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выданное члену СРО Пункты по перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

2) Место (адрес) выполнения работ (оказания услуг)

г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1; г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1

3) Возможность или невозможность привлечения исполнителем для выполнения работ (оказания услуг) субисполнителей (субподрядчиков).

Да

4) Срок выполнения работ (оказания услуг) с указанием: В течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

| - № п/п | - Наименование услуг (работ) | - Ед. изм. | - Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | «Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1» | - месяц | - Июнь-июль 2017 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору |
| - 2. | Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1» | - месяц | - Июнь-июль 2017 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору |

2.Содержание, характеристики и требования к качеству работ (услуг):

| - № п/п | - Наименование услуг (работ) | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | «Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2, корп. 1» | - объект | - согласно смете |
| - 2. | Обеспечение доступности МГН офиса АО "Омскгоргаз", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 1» | - объект | - согласно смете |
| 1) наименование, вид выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| ремонт |  |  |  |
| 2) количество выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с выбранными единицами измерения |  |  |  |
| Согласно сметы |  |  |  |
| 3) цель (содержание) выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| Повышение надежности эксплуатационных свойств. |  |  |  |
| 4) ГОСТы, стандарты, нормативные документы, методические указания и т.п., в соответствии с которыми должны быть выполнены работы (оказаны услуги) |  |  |  |
| СП 59.13330.2012, ГОСТ Р5126, СНиП 35-01-2001, ГОСТ Р12.4.026 |  |  |  |
| 5) этапы работ (услуг) (при их наличии) и последовательность их выполнения |  |  |  |
| Демонтажные работы, монтажные работы |  |  |  |
| 6) подробное описание и характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) |  |  |  |
| Согласно проекта |  |  |  |
| 7) требования к процессу и порядку выполнения работ (оказания услуг), описание конкретных действий, которые должен произвести исполнитель в ходе выполнения работ (оказания услуг) |  |  |  |
| Выполнить работы согласно проекта и сметы |  |  |  |
| 8) порядок документального оформления процесса выполнения работ (оказания услуг) и схема документооборота между исполнителем и Заказчиком |  |  |  |
| Заключение Договора подряда |  |  |  |
| 9) требования и подробное описание результатов выполнения работ (оказания услуг), а также требования к их оформлению |  |  |  |
| Подписания Акта выполненных работ КС-2, КС-3 |  |  |  |

11)  иные требования к работам или услугам, предъявляемые Заказчиком

Договор на выполнение работ заключается по проекту договора АО «Омскгоргаз»

3.Гарантийные обязательства:

1) гарантийный срок на результаты выполненных работ, предоставляемый исполнителем

Два года с момента подписания сторонами акта сдачи -приемки выполненных работ

- гарантийный срок производителя на товары и материалы, используемые при производстве работ (оказании услуг)

Пять лет с момента подписания сторонами акта сдачи -приемки выполненных работ

- документы, которыми исполнитель должен подтвердить гарантию

Договор подряда

4.Комплект документов, подтверждающих качество работ Заказчику:

1) документы на товары и материалы, используемые при производстве работ (оказании услуг) (например, гарантийный талон, сертификат соответствия (при его наличии), паспорт на товар, руководство по монтажу и эксплуатации, разрешения, сертификаты и тому подобные документы контролирующих и надзорных органов, и т.п.)

Паспорта, сертификаты

2) требования к оформлению данных документов.

Исполнительная документация: Журнал входного контроля, Журнал производства работ, Акты освидетельствования скрытых работ.

|  |  |  |  |  |  | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стройка Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск,ул.Нефтезаводская,д.38,корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск,ул.Нефтезаводская,д.38,корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Код ресурса |  |  |  | Наименование ресурса | Ед.изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 101-0090 |  |  |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  | 0,001 |  |
| 2 |  | 101-0173 |  |  |  | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т |  | 0,0005 |  |
| 3 |  | 101-0195 |  |  |  | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т |  | 0,0001 |  |
| 4 |  | 101-0223 |  |  |  | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т |  | 0,0004 |  |
| 5 |  | 101-0485 |  |  |  | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т |  | 0,0001 |  |
| 6 |  | 101-0595 |  |  |  | Мастика битумно-латексная кровельная | т |  | 0,0023 |  |
| 7 |  | 101-0609 |  |  |  | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг |  | 4,81 |  |
| 8 |  | 101-0782 |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т |  | 0,0005 |  |
| 9 |  | 101-0788 |  |  |  | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т |  | 0,004 |  |
| 10 |  | 101-0837 |  |  |  | Растворитель марки: Р-4А | т |  | 0,0001 |  |
| 11 |  | 101-1380 |  |  |  | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т |  | 0,0001 |  |
| 12 |  | 101-1591 |  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0,0027 |  |
| 13 |  | 101-1757 |  |  |  | Ветошь | кг |  | 0,0805 |  |
| 14 |  | 101-1770 |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 |  | 0,804 |  |
| 15 |  | 101-1851 |  |  |  | Резина прессованная | кг |  | 0,0416 |  |
| 16 |  | 101-1875 |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0,0444 |  |
| 17 |  | 101-1977 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 0,18 |  |
| 18 |  | 101-2052 |  |  |  | Лента бутиловая | м |  | 20,93 |  |
| 19 |  | 101-2054 |  |  |  | Лента бутиловая диффузионная | м |  | 3,84 |  |
| 20 |  | 101-2109 |  |  |  | Карборунд | кг |  | 0,0675 |  |
| 21 |  | 101-2156 |  |  |  | Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный | м2 |  | 2,652 |  |
| 22 |  | 101-2388 |  |  |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 6,749 |  |
| 23 |  | 101-2789 |  |  |  | Лента ПСУЛ | 10 м |  | 1,45 |  |
| 24 |  | 101-4173 |  |  |  | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. |  | 2,986 |  |
| 25 |  | 102-0038 |  |  |  | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 |  | 0,0051 |  |
| 26 |  | 102-0121 |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  | 0,178 |  |
| 27 |  | 102-0138 |  |  |  | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 |  | 0,0011 |  |
| 28 |  | 102-0303 |  |  |  | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. |  | 0,768 |  |
| 29 |  | 113-8007 |  |  |  | Полимерцементная шпатлевка | кг |  | 0,1283 |  |
| 30 |  | 201-0777 |  |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 0,024 |  |
| 31 |  | 203-8084 |  |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 |  | 9,6 |  |
| 32 |  | 401-0005 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 1,1526 |  |
| 33 |  | 401-0006 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0,177 |  |
| 34 |  | 402-0004 |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0,0018 |  |
| 35 |  | 411-0001 |  |  |  | Вода | м3 |  | 0,3955 |  |
| 36 |  | 445-7800-01021 |  |  |  | Элементы сливных лотков | шт |  | 2 |  |
| 37 |  | 999-9950 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. |  | 0,51 |  |
| 38 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | ... | бухта |  | 3 |  |
| 39 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Лента для контурной маркировки дверных проемов,толщина 50мм(АРТ.10148-50) | бухта |  | 1 |  |
| 40 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Лента для контурной маркировки ступеней и пандусов,толщина 50мм (АРТ.10148-50) | бухта |  | 1 |  |
| 41 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Предупреждающие накладки на ступени НС 42-АL+P (АРТ.10156) | бухта |  | 1 |  |
| 42 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | ... | шт |  | 20 |  |
| 43 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Дорожный знак 6.4 "Парковочное место" | шт |  | 1 |  |
| 44 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Дорожный знак 8.17 "Инвалид" | шт |  | 1 |  |
| 45 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Комплексная тактильная табличка, азбука Браля, ПВХ (100х300х3 мм) | шт |  | 2 |  |
| 46 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Контрастные круги для маркировки прозрачных дверей, Д200мм (АРТ.10152-200) | шт |  | 4 |  |
| 47 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Настольные таблички азбукой Брайля | шт |  | 1 |  |
| 48 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Стойка для дорожного знака, размер 2000х50 мм | шт |  | 1 |  |
| 49 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Табличка доступность для инвалидов всех категорий (200х200 мм) | шт |  | 1 |  |
| 50 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная беспроводная кнопка вызова | шт |  | 3 |  |
| 51 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная мнемосхема для помещения | шт |  | 1 |  |
| 52 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная пиктограмма "Информация,место расположения мнемосхем"( СП12 ), размер 150х150мм | шт |  | 1 |  |
| 53 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильные наклейки для поручней (предупреждает о начале и окончании поручней) | шт |  | 4 |  |
| 54 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | Тактильная плитка (... | м2 |  | 6,75 |  |
| 55 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (диагональ) 300х300х5мм,материал полиуретант (АРТ.10131-Ж) | м2 |  | 0,45 |  |
| 56 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (конус) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10129-Ж) | м2 |  | 2,61 |  |
| 57 |  | Коммерческое предложение |  |  |  | - Тактильная плитка (полоса) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10130-Ж) | м2 |  | 3,69 |  |
| РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ Стройка Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект Обеспечение доступности МГН офиса АО"Омскгоргаз", расположенного по адресу: г.Омск, ул. Новороссийская, д.2, корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0,001 |
| 2 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0,0005 |
| 3 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,0001 |
| 4 | 101-0223 | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 0,0004 |
| 5 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,312 |
| 6 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,0001 |
| 7 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,002 |
| 8 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 4,352 |
| 9 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0015 |
| 10 | 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,004 |
| 11 | 101-0837 | Растворитель марки: Р-4А | т | 0,0001 |
| 12 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 13 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0027 |
| 14 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,048 |
| 15 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0837 |
| 16 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,804 |
| 17 | 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,1612 |
| 18 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,0444 |
| 19 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,18 |
| 20 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 13,95 |
| 21 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 2,56 |
| 22 | 101-2109 | Карборунд | кг | 0,0837 |
| 23 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 4,499 |
| 24 | 101-2789 | Лента ПСУЛ | 10 м | 0,9664 |
| 25 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 1,99 |
| 26 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,006 |
| 27 | 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,178 |
| 28 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 |
| 29 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 0,512 |
| 30 | 113-8007 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 0,159 |
| 31 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,093 |
| 32 | 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 6,4 |
| 33 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1,02 |
| 34 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,2065 |
| 35 | 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,7069 |
| 36 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,0941 |
| 37 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0021 |
| 38 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,1702 |
| 39 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,6267 |
| 40 | 445-7800-01021 | Элементы сливных лотков | шт | 2 |
| 41 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0,51 |
| 42 | Ком. пред. | ... | бухта | 3 |
| 43 | Ком. пред. | - Лента для контурной маркировки дверных проемов,толщина 50мм(АРТ.10148-50) | бухта | 1 |
| 44 | Ком. пред. | - Лента для контурной маркировки ступеней и пандусов,толщина 50мм (АРТ.10148-50) | бухта | 1 |
| 45 | Ком. пред. | - Предупреждающие накладки на ступени НС 42-АL+P (АРТ.10156) | бухта | 1 |
| 46 | Ком. пред. | ... | шт | 29 |
| 47 | Ком. пред. | - Дорожный знак 6.4 "Парковочное место" | шт | 1 |
| 48 | Ком. пред. | - Дорожный знак 8.17 "Инвалид" | шт | 1 |
| 49 | Ком. пред. | - Комплексная тактильная табличка, азбука Браля, ПВХ (100х300х3 мм) | шт | 2 |
| 50 | Ком. пред. | - Контрастные круги для маркировки прозрачных дверей, Д200мм (АРТ.10152-200) | шт | 4 |
| 51 | Ком. пред. | - Настольные таблички азбукой Брайля | шт | 1 |
| 52 | Ком. пред. | - Стойка + крепление для антивандальной кнопки вызовав (у подъемника) | шт | 1 |
| 53 | Ком. пред. | - Стойка для дорожного знака, размер 2000х50 мм | шт | 1 |
| 54 | Ком. пред. | - Табличка доступность для инвалидов всех категорий (200х200 мм) | шт | 1 |
| 55 | Ком. пред. | - Тактильная беспроводная кнопка вызова | шт | 3 |
| 56 | Ком. пред. | - Тактильная мнемосхема для помещения | шт | 1 |
| 57 | Ком. пред. | - Тактильная пиктограмма "Информация,место расположения мнемосхем"( СП12 ), размер 150х150мм | шт | 1 |
| 58 | Ком. пред. | - Тактильные наклейки для поручней (предупреждает о начале и окончании поручней) | шт | 12 |
| 59 | Ком. пред. | Тактильная плитка (... | м2 | 8,37 |
| 60 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (диагональ) 300х300х5мм,материал полиуретант (АРТ.10131-Ж) | м2 | 0,27 |
| 61 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (конус) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10129-Ж) | м2 | 4,68 |
| 62 | Ком. пред. | - Тактильная плитка (полоса) 300х300х5мм,материал полиуретан (АРТ.10130-Ж) | м2 | 3,42 |

Заказчик:	                                                          Подрядчик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                                мп

Приложение № 2

к Договору подряда

№ __________ от «___» ___________2017г.

Локальный сметный расчет

(составляется по предложению локального сметного расчета Победителя запроса предложений)

Заказчик:	                                                          Подрядчик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                                мп